# 손글씨 로컬 AI 질의응답 앱 개발 기획서

iPad 우선 MVP 및 Android 펜 태블릿 확장 계획

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 버전 | 0.1 |
| 작성일 | 2026년 9월 10일 |
| 대상 독자 | 제품 기획 개발 디자인 품질 담당자 |
| 기획 기준 | 한국어와 영어 손글씨 질문을 기기 안에서 인식하고 로컬 언어 모델로 답변 |

제품 흐름

| 펜 입력 | 손글씨 인식 | 문장 확인 | 로컬 AI 추론 | 답변 표시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 획 데이터 저장 | 한국어 영어 변환 | 수정 후 제출 | 스트리밍 생성 | 복사 다시 묻기 |

핵심 원칙

질문 원문과 답변은 기본 설정에서 기기 밖으로 전송하지 않는다.

인식 결과를 사용자가 확인한 뒤 모델에 전달해 오인식의 영향을 줄인다.

모델 품질보다 먼저 안정적인 펜 경험과 예측 가능한 응답 시간을 확보한다.

# 1 제품 결정 요약

첫 출시 범위는 iPad 네이티브 앱으로 제한한다. Apple Pencil 입력 품질과 기기별 성능을 먼저 검증한 뒤 동일한 도메인 계층과 모델 파일 형식을 유지하면서 Android 펜 태블릿을 추가한다. 이 순서는 플랫폼 두 개를 동시에 구현할 때 생기는 펜 이벤트와 GPU 최적화 문제를 줄이고, 가장 큰 제품 위험인 한국어 손글씨 인식률과 로컬 모델 응답 품질을 먼저 확인하기 위한 것이다.

MVP는 사용자가 한두 줄의 질문을 손으로 쓰고, 변환된 문장을 확인하거나 고친 뒤 제출하면, 앱이 기기 안의 소형 언어 모델로 답변을 생성하는 단일 대화 화면을 제공한다. 계정, 클라우드 동기화, 웹 검색, 문서 검색, 이미지 이해는 첫 버전에서 제외한다.

## 1 1 권장 기준안

| 결정 항목 | 권장안 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 첫 플랫폼 | iPadOS 18 이상 | PencilKit과 Metal 기반 추론을 활용하고 지원 범위를 지나치게 넓히지 않음 |
| 권장 기기 | Apple Silicon M1 이상과 메모리 8GB 이상 | 소형 모델 추론 중 메모리 압박과 발열 위험을 낮춤 |
| 손글씨 인식 | PencilKit 획 수집과 ML Kit Digital Ink Recognition | 획 순서를 이용하고 한국어 영어 오프라인 인식을 한 파이프라인으로 처리 |
| 언어 모델 | Qwen3 1.7B Q4 기본과 4B Q4 고품질 옵션 | 한국어 평가 후보가 되며 Apache 2.0 라이선스와 소형 배포 선택지를 제공 |
| 추론 엔진 | llama.cpp와 GGUF | iOS XCFramework와 Metal을 지원하고 Android 확장 시 모델 형식을 재사용 가능 |
| 응답 범위 | 일상 지식 설명 요약 아이디어 정리 | 작은 모델이 감당하기 어려운 최신 정보와 고난도 추론을 약속하지 않음 |
| 오프라인 정의 | 필수 모델 설치 완료 후 비행기 모드에서 전 기능 작동 | 대용량 모델 배포 현실성과 사용자 기대를 동시에 명시 |

## 1 2 성공을 판단하는 네 가지 질문

사용자는 키보드로 전환하지 않고 손글씨 질문을 끝까지 입력할 수 있는가

인식된 문장을 짧은 조작으로 확인하고 고칠 수 있는가

대상 기기에서 답변이 기다릴 만한 시간 안에 시작되고 안정적으로 끝나는가

네트워크를 끈 상태에서도 질문 작성부터 기록 열람까지 동일하게 작동하는가

# 2 제품 정의

## 2 1 해결할 문제

펜이 있는 태블릿 사용자는 생각을 손으로 적는 흐름을 유지하고 싶지만, 질문을 AI에 전달하려면 키보드로 다시 입력하거나 손글씨를 촬영해 업로드해야 하는 경우가 많다. 인터넷 연결이 약하거나 질문 내용이 외부 서버로 전송되면 곤란한 환경에서는 기존 클라우드 AI 사용도 제한된다.

이 앱은 화면에 직접 쓴 질문을 획 데이터로 인식하고, 사용자가 확인한 텍스트만 로컬 언어 모델에 전달한다. 답변 생성과 대화 저장도 기기 안에서 수행한다.

## 2 2 목표 사용자

| 사용자 | 주요 상황 | 중요한 가치 |
| --- | --- | --- |
| 학생과 학습자 | 수업 중 개념 질문과 풀이 방향 확인 | 필기 흐름 유지와 빠른 설명 |
| 현장 실무자 | 네트워크가 불안정한 곳에서 절차나 용어 질문 | 오프라인 동작과 간단한 조작 |
| 개인정보 민감 사용자 | 개인 메모와 내부 아이디어를 질문으로 정리 | 기본 비전송과 로컬 저장 |
| 접근성 요구 사용자 | 키보드보다 펜 입력이 편한 상황 | 큰 입력 영역과 수정 가능한 인식 결과 |

## 2 3 제품 목표

한국어와 영어로 작성한 한두 줄 질문을 획 기반으로 인식한다.

인식 결과를 제출 전에 편집할 수 있게 해 잘못된 질문이 모델에 들어가는 일을 줄인다.

필수 자산 설치 후 인터넷 없이 질문과 답변 생성과 기록 열람을 제공한다.

모델 크기와 추론 설정을 기기 성능에 맞게 선택해 충돌과 과열을 예방한다.

앱 구조에서 손글씨 인식기와 언어 모델 엔진을 교체 가능한 구성 요소로 분리한다.

## 2 4 첫 버전에서 제외할 범위

웹 검색과 최신 뉴스 답변

PDF와 사진과 교과서 기반 검색 증강 생성

수식 전용 필기 인식과 단계별 수학 풀이 보증

계정 로그인과 여러 기기 사이의 동기화

음성 입력과 음성 답변

서버 모델 자동 전환과 원격 대화 저장

팀 협업과 공유 노트 기능

# 3 사용자 경험

## 3 1 대표 사용 흐름

사용자가 앱을 열면 기존 대화의 마지막 답변과 빈 손글씨 입력 영역이 보인다.

사용자가 펜으로 질문을 쓴다. 손바닥 터치는 스크롤과 제스처로 처리하고 펜 획만 기록한다.

펜을 뗀 뒤 짧은 대기 시간이 지나거나 사용자가 인식 버튼을 누르면 손글씨를 텍스트로 변환한다.

변환 결과를 입력 영역 위에 표시한다. 사용자는 후보 문장을 선택하거나 키보드로 일부를 고칠 수 있다.

사용자가 질문 보내기를 누르면 로컬 모델이 답변을 생성한다. 답변은 생성되는 즉시 화면에 이어서 표시한다.

사용자는 생성을 중지하거나 답변을 복사하고, 같은 대화에서 다음 질문을 손으로 쓴다.

## 3 2 화면 구조

| 영역 | 포함 요소 | 동작 원칙 |
| --- | --- | --- |
| 상단 도구 | 새 대화 기록 설정 모델 상태 | 자주 쓰지 않는 기능은 메뉴 안에 배치 |
| 대화 영역 | 사용자 질문 AI 답변 생성 상태 | 답변을 먼저 읽을 수 있도록 가장 넓게 배정 |
| 인식 결과 | 변환 문장 후보 수정 필드 보내기 | 모델 제출 전에 항상 사용자에게 노출 |
| 필기 캔버스 | 펜 획 안내선 선택 영역 | 가로 화면에서도 두 줄 이상 쓸 수 있는 높이 유지 |
| 필기 도구 | 되돌리기 다시 실행 지우개 전체 삭제 인식 | 펜을 쥔 손으로 누르기 쉬운 크기와 간격 사용 |

## 3 3 상태와 오류 처리

| 상태 | 사용자에게 보이는 내용 | 허용 동작 |
| --- | --- | --- |
| 입력 대기 | 빈 캔버스와 예시 문구 | 쓰기와 기록 열기 |
| 필기 중 | 실시간 잉크와 획 표시 | 쓰기 지우기 되돌리기 |
| 인식 중 | 짧은 진행 표시와 기존 잉크 | 취소와 다시 쓰기 |
| 확인 중 | 상위 인식 결과와 수정 필드 | 후보 선택 수정 보내기 |
| 생성 중 | 스트리밍 답변과 중지 버튼 | 중지와 화면 스크롤 |
| 완료 | 전체 답변과 복사 다시 생성 | 후속 질문과 기록 저장 |
| 모델 없음 | 필요 용량과 설치 진행 상태 | 설치 재시도와 저장 공간 확인 |
| 메모리 부족 | 짧은 답변 모드 전환 안내 | 경량 모델 선택과 재시도 |

## 3 4 입력 세부 원칙

펜을 우선 입력으로 사용하되 설정에서 손가락 쓰기를 허용한다.

문장 인식은 마지막 획 이후 약 700밀리초가 지나면 준비하되 자동 제출하지 않는다.

전체 캔버스를 매번 다시 인식하지 않고 문장 블록 단위로 획을 묶어 변경된 영역을 우선 처리한다.

인식 후보는 최대 세 개만 보여 주고 첫 후보를 기본값으로 둔다.

전체 삭제는 한 번의 실행 취소로 복구할 수 있게 한다.

세로 모드와 가로 모드 모두에서 캔버스가 답변을 가리지 않도록 높이를 조절할 수 있게 한다.

# 4 기능 요구사항

## 4 1 필수 기능

| 식별자 | 요구사항 | 완료 조건 |
| --- | --- | --- |
| FR 01 | 펜 획을 좌표 시간 압력 기울기와 함께 수집 | 빠른 필기 중 획 누락이 없고 캔버스를 다시 열어 동일하게 표시 |
| FR 02 | 되돌리기 다시 실행 지우개 전체 삭제 제공 | 최소 20단계 이력과 전체 삭제 복구 지원 |
| FR 03 | 한국어와 영어 손글씨를 텍스트로 변환 | 언어 자동 후보 또는 사용자가 고정한 언어 모델로 처리 |
| FR 04 | 상위 인식 후보와 편집 필드 제공 | 사용자 확인 전에는 언어 모델 추론을 시작하지 않음 |
| FR 05 | 로컬 모델로 답변을 스트리밍 생성 | 첫 토큰부터 즉시 표시하고 중지 요청 후 300밀리초 안에 생성 종료 |
| FR 06 | 대화 문맥 유지 | 최근 대화를 토큰 예산 안에서 유지하고 초과 시 오래된 내용을 요약하거나 제외 |
| FR 07 | 대화 기록 로컬 저장 | 앱 재시작 뒤 질문과 답변과 선택적 원본 잉크를 복원 |
| FR 08 | 모델 설치와 검증과 삭제 | 해시 검증에 실패한 모델은 로드하지 않고 다시 설치 가능 |
| FR 09 | 오프라인 상태 표시 | 네트워크 권한 없이 핵심 흐름이 완성되고 비행기 모드 테스트 통과 |
| FR 10 | 데이터 전체 삭제 | 대화와 잉크와 사용자 설정을 확인 후 제거하고 결과를 표시 |

## 4 2 우선순위별 백로그

| 우선순위 | 포함 기능 |
| --- | --- |
| P0 출시 필수 | 펜 캔버스 손글씨 인식 문장 수정 로컬 답변 스트리밍 중지 대화 저장 모델 설치 데이터 삭제 |
| P1 출시 직후 | 인식 후보 빠른 교체 답변 다시 생성 내보내기 글자 크기 조절 자동 캔버스 높이 |
| P2 후속 실험 | 문서 기반 질문 수식 인식 선택 영역 질문 음성 읽기 Android 버전 |

# 5 시스템 구조

## 5 1 처리 흐름

| 단계 | 입력 | 처리 | 출력 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 획 수집 | 펜 이벤트 | 좌표 시간 압력 정규화와 문장 블록화 | InkDocument |
| 2 손글씨 인식 | InkDocument | 언어 모델 선택과 상위 후보 생성 | RecognitionResult |
| 3 사용자 확인 | 후보 문장 | 선택 편집 빈 입력 검사 | ConfirmedQuestion |
| 4 프롬프트 구성 | 질문과 대화 기록 | 시스템 지침과 토큰 예산 적용 | PromptRequest |
| 5 로컬 추론 | PromptRequest | 모델 로드 토큰 생성 취소 처리 | TokenStream |
| 6 저장과 표시 | TokenStream | 마크다운 제한 렌더링과 트랜잭션 저장 | Message와 화면 |

## 5 2 구성 요소

| 구성 요소 | 책임 | iPad 구현 | 교체 경계 |
| --- | --- | --- | --- |
| Presentation | 화면과 상태 표시와 접근성 | SwiftUI | ViewModel 아래 인터페이스 유지 |
| Ink Capture | 펜 획과 편집 이력 수집 | PencilKit | InkDocument 표준 구조로 변환 |
| Recognition | 획을 텍스트 후보로 변환 | ML Kit Digital Ink | HandwritingRecognizer 프로토콜 |
| Conversation | 상태 전이와 문맥 예산과 취소 | Swift concurrency Actor | 플랫폼 독립 규칙과 테스트 벡터 |
| Inference | 모델 로드와 스트리밍 생성 | llama.cpp XCFramework와 Metal | LocalLanguageModel 프로토콜 |
| Storage | 대화 설정 잉크 메타데이터 저장 | SQLite와 파일 저장소 | Repository 인터페이스 |
| Model Assets | 설치 버전 검증 삭제 | Application Support와 SHA 256 | ModelManifest 형식 |

## 5 3 앱 상태 모델

대화 화면은 idle writing recognizing reviewing generating completed failed 상태를 갖는다. 한 시점에 하나의 생성 작업만 허용하고, 새 질문을 보내면 진행 중인 작업을 먼저 취소한다. 인식과 생성 작업에는 각각 고유한 요청 식별자를 붙여 늦게 도착한 결과가 최신 화면을 덮지 않게 한다.

모델 로더는 앱 전역에서 하나만 유지한다. 화면 이동 때마다 모델을 다시 읽지 않고 메모리 경고나 장시간 백그라운드 전환 때만 해제한다. 모델을 교체하면 기존 생성 세션을 끝내고 새 세션을 만든다.

# 6 손글씨 인식 설계

## 6 1 권장 파이프라인

PencilKit에서 받은 PKStroke를 공통 InkStroke 구조로 변환한다.

획의 좌표를 캔버스 크기와 방향에 맞춰 정규화하고 펜이 닿은 순서를 유지한다.

줄 간격과 획 사이 시간으로 문장 블록을 나눈다.

한국어 또는 영어 인식 모델에 문장 블록과 작성 영역과 앞 문맥을 전달한다.

상위 후보를 합치되 최근에 수정한 블록만 다시 인식한다.

사용자가 고른 최종 문장을 원본 획과 연결해 저장한다.

## 6 2 언어 처리 규칙

기본 언어는 기기 언어가 한국어면 한국어로 시작하고 설정에서 한국어 영어 자동 또는 고정을 제공한다.

한 문장에 한글과 영문이 섞이면 한국어 모델 결과와 영어 모델 결과를 모두 비교하는 실험을 먼저 수행한다.

공백과 문장부호는 인식 결과를 자동 교정할 수 있지만 단어 자체를 임의로 바꾸지 않는다.

낮은 신뢰도를 직접 제공하지 않는 인식기에서는 상위 후보 간 편집 거리와 사용자 수정 이력을 대체 지표로 사용한다.

수정된 문장은 다음 인식의 앞 문맥으로만 활용하고 외부 학습 데이터로 전송하지 않는다.

## 6 3 인식 품질 평가

| 평가 항목 | 측정 방법 | MVP 통과 기준 |
| --- | --- | --- |
| 문자 오류율 | 정답 문장과 1순위 후보의 정규화된 편집 거리 | 전체 10퍼센트 이하 |
| 문장 무수정률 | 수정 없이 보낸 질문 비율 | 전체 70퍼센트 이상 |
| 혼합 언어 정확도 | 한글과 영문 용어가 섞인 100문장 | 문자 오류율 15퍼센트 이하 |
| 인식 시간 | 인식 시작부터 후보 표시까지 | 두 줄 기준 P95 1점5초 이하 |
| 사용성 | 20명 각 20문장 과업 후 5점 척도 | 입력 편의 평균 4점 이상 |

# 7 로컬 언어 모델 설계

## 7 1 모델 선택 원칙

모델 이름을 먼저 확정하지 않고 한국어 답변 품질과 지연 시간과 메모리와 배포 라이선스를 같은 시험표로 비교한다. 첫 후보는 Qwen3 1.7B와 4B의 4비트 양자화 버전으로 잡는다. 1.7B는 기본 호환 모델, 4B는 고성능 기기용 선택 모델로 평가한다. 최종 채택 전에는 양자화 파일의 출처와 재배포 조건과 NOTICE 의무를 법무 검토한다.

| 항목 | 기본 모델 후보 | 고품질 모델 후보 |
| --- | --- | --- |
| 규모 | 약 1점7B 파라미터 | 약 4B 파라미터 |
| 양자화 | GGUF Q4 계열 | GGUF Q4 계열 |
| 예상 파일 크기 | 약 1점1GB 전후 | 약 2점5GB 전후 |
| 대상 기기 | 메모리 6GB 이상 시험 | 메모리 8GB 이상 우선 |
| 용도 | 빠른 일반 답변과 저사양 호환 | 한국어 품질과 복잡한 질문 개선 |
| 확정 조건 | 응답 속도와 품질 기준 동시 충족 | 발열과 메모리 기준까지 충족 |

파일 크기는 파라미터 수와 양자화 방식과 토크나이저에 따라 달라지는 기획 단계 추정치다. 1주차에 실제 후보 파일을 기기에 올려 저장 공간과 메모리와 속도를 다시 기록한다.

## 7 2 프롬프트와 생성 정책

시스템 지침은 답변 언어와 길이와 불확실성 표시 규칙만 담고 불필요한 역할극을 넣지 않는다.

기본 답변 길이는 256 출력 토큰, 사용자가 자세히를 선택하면 최대 512 토큰으로 제한한다.

최근 대화만 문맥에 넣고 전체 입력 예산의 20퍼센트는 새 질문과 출력 여유로 남긴다.

최신 정보가 필요한 질문에는 인터넷에 연결되지 않았으며 정보가 오래될 수 있음을 답변 앞에 짧게 표시한다.

의료 법률 금융 안전 질문에는 단정적인 지시를 피하고 전문가 확인이 필요하다는 안내를 덧붙인다.

모델이 근거 문서를 제공받지 않은 상태에서는 출처나 링크를 꾸며 내지 않도록 지시한다.

## 7 3 모델 평가 세트

| 범주 | 문항 수 | 평가 기준 |
| --- | --- | --- |
| 일상 지식과 설명 | 100 | 핵심 사실 정확성 이해 가능성 과도한 단정 여부 |
| 학습 질문 | 100 | 개념 설명 단계 구조와 한국어 자연스러움 |
| 요약과 정리 | 60 | 요구한 형식 준수와 중요 정보 보존 |
| 혼합 언어 | 60 | 영문 용어 보존과 문맥 이해 |
| 안전 경계 | 80 | 유해 요청 거절과 고위험 조언 제한 |
| 오프라인 한계 | 40 | 최신 정보 질문에서 한계 고지 |

두 명이 독립적으로 1점부터 5점까지 평가하고 점수 차이가 2점 이상인 문항만 합의 검토한다. 모델 변경과 프롬프트 변경 때 같은 세트를 다시 실행해 이전 버전과 비교한다. 답변 품질 평균 3점8 이상, 중대한 사실 오류 3퍼센트 이하를 첫 통과 기준으로 둔다.

# 8 성능과 호환성

## 8 1 목표 성능

| 지표 | 대상 조건 | 목표 |
| --- | --- | --- |
| 잉크 표시 지연 | Apple Pencil 입력 중 | P95 20밀리초 이하 |
| 손글씨 인식 | 두 줄 질문 | P95 1점5초 이하 |
| 첫 토큰 시간 | 1점7B Q4와 M1급 기기 | P95 3초 이하 |
| 생성 속도 | 1점7B Q4와 M1급 기기 | 중앙값 초당 12토큰 이상 |
| 중지 반응 | 생성 중 중지 선택 | 300밀리초 안에 추가 토큰 중단 |
| 메모리 피크 | 1점7B Q4 대화 8턴 | 3GB 이하를 목표로 측정 |
| 안정성 | 30분 연속 사용 | 충돌과 데이터 손실 없음 |
| 오프라인 | 필수 자산 설치 후 비행기 모드 | P0 기능 100퍼센트 작동 |

위 수치는 제품 수용 목표이며 현재 성능에 대한 보장이 아니다. 1주차 기기 벤치마크에서 달성 가능성을 확인하고, 미달하면 모델 크기와 문맥 길이와 출력 길이를 순서대로 낮춘다.

## 8 2 기기 등급

| 등급 | 예시 조건 | 기본 설정 | 지원 정책 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Apple Silicon과 메모리 8GB 이상 | 4B 또는 1점7B와 512 출력 토큰 | 권장 |
| B | 메모리 6GB 이상 | 1점7B와 256 출력 토큰 | 지원 |
| C | 메모리 6GB 미만 또는 성능 기준 미달 | 짧은 문맥과 출력 또는 설치 제한 | 실험 후 결정 |

## 8 3 발열과 메모리 대응

모델 로드 전에 사용 가능한 저장 공간과 기기 등급을 검사한다.

운영체제의 열 상태가 심각 단계에 들어가면 출력 길이와 스레드 수를 줄이고 사용자에게 알려 준다.

메모리 경고가 오면 KV 캐시와 사용하지 않는 대화 세션을 먼저 비우고, 그래도 부족하면 생성을 중지한다.

백그라운드에서는 생성 작업을 저장 가능한 지점에서 중지하고 복귀 시 재시작 여부를 묻는다.

긴 대화는 전체 원문을 계속 넣지 않고 최근 메시지 유지와 요약 전략을 적용한다.

# 9 데이터와 개인정보 보호

## 9 1 저장 데이터

| 데이터 | 기본 저장 여부 | 보존과 삭제 |
| --- | --- | --- |
| 인식된 질문 텍스트 | 저장 | 대화 삭제와 전체 삭제에서 제거 |
| AI 답변 | 저장 | 대화 삭제와 전체 삭제에서 제거 |
| 원본 펜 획 | 선택 저장 | 설정에서 기본값을 끌 수 있고 대화와 함께 제거 |
| 모델 파일과 설정 | 저장 | 모델 관리에서 개별 삭제 |
| 성능 진단 | 비식별 수치만 선택 수집 | 기본 비활성화하고 질문과 답변 본문 제외 |

## 9 2 보호 조치

대화 데이터베이스와 원본 잉크 파일에 iOS 파일 보호 속성을 적용한다.

모델 파일은 게시 시 생성한 SHA 256 해시와 대조하고 불일치하면 로드하지 않는다.

모델 다운로드가 필요하면 TLS 연결만 사용하고 설치 완료 전에 임시 파일을 실행 경로로 옮기지 않는다.

콘텐츠 진단은 기본값을 끈 상태로 제공하고 사용자가 동의해도 질문과 답변과 잉크를 보내지 않는다.

개인정보 처리방침에는 오프라인 범위와 모델 설치 때 필요한 네트워크와 수집하지 않는 데이터를 구분해 적는다.

# 10 배포와 모델 자산

## 10 1 배포 원칙

사용자 관점의 약속은 앱이 자체 관리하는 모델이 기기에 저장되고 추론 시 서버 호출을 하지 않는다는 것이다. 설치 파일에 모델을 직접 넣을지, 앱 설치 과정의 필수 자산으로 받을지, 첫 실행 때 별도 다운로드할지는 배포 방식의 차이다. 세 방식 모두 설치가 끝난 뒤에는 오프라인으로 동작해야 한다.

| 방식 | 장점 | 단점 | 권장 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 앱 본체에 포함 | 설치 즉시 오프라인 사용 | 앱과 업데이트가 매우 커짐 | 내부 배포와 작은 기본 모델 |
| 스토어 자산 팩 | 앱 코드와 모델 업데이트 분리 가능 | 운영체제 버전별 배포 API 차이 | 정식 배포의 우선 검토안 |
| 첫 실행 다운로드 | 모델 선택과 교체가 쉬움 | 최초 한 번 네트워크 필요 | 고품질 선택 모델 |

권장안은 기본 1점7B 모델을 설치에 필수인 자산으로 제공하고, 4B 모델은 사용자가 선택해 추가 설치하게 하는 것이다. iPadOS 27 이후에는 Managed Background Assets를 우선 검토하고, 더 낮은 운영체제 지원이 필요하면 스토어 정책과 구현 비용을 비교해 자산 팩 또는 앱 내 다운로드를 결정한다.

## 10 2 모델 버전 관리

ModelManifest에 모델 식별자 버전 파일 크기 해시 양자화 라이선스 최소 메모리를 기록한다.

새 모델 설치가 끝날 때까지 현재 모델을 삭제하지 않는다.

앱 업데이트 뒤 모델 형식이 맞지 않으면 변환을 시도하지 않고 호환 모델 설치를 안내한다.

설정 화면에서 설치된 모델과 사용 중인 모델과 차지하는 공간을 보여 준다.

오픈 모델 배포에 필요한 LICENSE와 NOTICE 문서를 앱의 법적 고지에서 열람할 수 있게 한다.

# 11 품질 보증 계획

## 11 1 필수 시험

| 시험 묶음 | 핵심 시나리오 | 출시 기준 |
| --- | --- | --- |
| 펜 입력 | 빠른 필기 손바닥 접촉 가로 세로 전환 되돌리기 | 획 손실과 비정상 선 없음 |
| 인식 | 한글 영문 혼합 띄어쓰기 덧쓰기 지우기 | 정의한 오류율과 시간 기준 충족 |
| 추론 | 짧은 질문 긴 질문 연속 8턴 중지 재생성 | 교착과 중복 토큰과 앱 종료 없음 |
| 오프라인 | 비행기 모드 재시작 모델 로드 기록 열기 | P0 흐름 전부 통과 |
| 자산 | 다운로드 중단 저장 공간 부족 해시 불일치 | 복구 경로와 명확한 안내 제공 |
| 수명 주기 | 백그라운드 메모리 경고 화면 회전 앱 종료 | 데이터 손실과 잘못된 상태 전이 없음 |
| 접근성 | VoiceOver 큰 글자 대비 버튼 크기 | 주요 흐름을 보조 기술로 완료 |
| 개인정보 | 프록시로 네트워크 관찰 데이터 삭제 검증 | 추론 중 콘텐츠 전송 없음 |

## 11 2 기기 시험표

최소 지원 후보 한 대와 권장 사양 한 대와 최신 고성능 기기 한 대에서 같은 벤치마크를 실행한다.

각 기기에서 세로와 가로 방향과 배터리 20퍼센트 이하와 충전 중 상태를 포함한다.

10분과 30분 연속 생성 뒤 첫 토큰 시간과 생성 속도와 열 상태를 비교한다.

실제 Apple Pencil과 손가락 입력을 모두 시험하고 시뮬레이터 결과를 펜 품질 근거로 사용하지 않는다.

## 11 3 출시 체크리스트

P0 기능과 오프라인 자동 시험 통과

목표 기기에서 성능 기준 충족 또는 지원 제한 확정

한국어 손글씨 사용자 시험 완료

모델과 라이브러리의 라이선스와 고지 검토 완료

개인정보 처리방침과 앱 내 데이터 삭제 경로 확인

모델 설치 실패와 저장 공간 부족 안내 검수

TestFlight 외부 사용자 30명 이상에게 2주 파일럿 수행

중대한 충돌과 데이터 손실 결함 0건

# 12 개발 일정과 인력

## 12 1 권장 일정

| 기간 | 주요 작업 | 산출물과 통과 조건 |
| --- | --- | --- |
| 1주차 | 후보 모델과 기기 벤치마크와 기술 스파이크 | 모델 등급 결정과 진행 여부 판단 |
| 2주차 | PencilKit 캔버스와 획 공통 구조 | 펜 입력과 저장과 복원 데모 |
| 3주차 | 한국어 영어 손글씨 인식과 수정 UI | 100문장 1차 오류율 보고서 |
| 4주차 | llama.cpp 통합과 스트리밍과 취소 | 기기별 첫 토큰과 속도와 메모리 결과 |
| 5주차 | 대화 상태와 문맥 예산과 로컬 저장 | 연속 8턴 대화와 복원 |
| 6주차 | 통합 화면과 모델 관리 | 핵심 사용자 흐름 완성 |
| 7주차 | 오류 처리와 오프라인과 수명 주기 | 비행기 모드와 중단 복구 통과 |
| 8주차 | 모델과 프롬프트 평가와 성능 조정 | 품질 기준과 성능 기준 재측정 |
| 9주차 | 접근성 개인정보와 자동 시험 | 출시 체크리스트 1차 완료 |
| 10주차 | 내부 알파와 결함 수정 | 중대 결함 0건 |
| 11주차 | 외부 TestFlight 파일럿 | 30명 사용성 지표와 피드백 |
| 12주차 | 출시 후보와 운영 문서 | 최종 통과 회의와 제출 빌드 |

## 12 2 인력과 작업량

권장 팀은 iOS 개발자 1명과 모바일 추론 개발자 1명, 파트타임 제품 디자이너와 QA로 구성한다. 제품 책임자는 범위와 평가 기준과 출시 결정을 맡는다. 예상 작업량은 약 24명주에서 28명주다. 두 명의 핵심 개발자가 병렬로 일하면 12주 계획이 가능하며, 한 명이 단독으로 구현하면 18주에서 24주를 예상한다.

| 영역 | 예상 작업량 | 주 담당 |
| --- | --- | --- |
| 펜 입력과 화면 | 5명주 | iOS 개발 |
| 손글씨 인식과 평가 | 3명주 | 추론 개발과 제품 |
| 로컬 모델 통합과 최적화 | 6명주 | 추론 개발 |
| 대화와 저장과 개인정보 | 3명주 | iOS 개발 |
| 모델 품질 평가와 프롬프트 | 4명주 | 추론 개발과 제품 |
| 품질 보증과 출시 | 5명주 | 전체 팀 |

# 13 위험과 대응

| 위험 | 영향 | 조기 신호 | 대응 |
| --- | --- | --- | --- |
| 한국어 필기 오인식 | 질문 의미가 바뀌고 신뢰 하락 | 문장 무수정률 70퍼센트 미만 | 후보 선택과 편집을 강화하고 혼합 언어 전략 비교 |
| 모델 품질 부족 | 짧고 틀린 답변 증가 | 평균 평가 3점8 미만 | 4B 모델과 프롬프트를 비교하고 지원 질문 범위를 좁힘 |
| 발열과 메모리 종료 | 긴 대화 중 앱 종료 | 30분 시험에서 열 상태 심각 | 문맥과 출력과 스레드를 줄이고 기기 등급 제한 |
| 모델 파일 크기 | 설치 이탈과 업데이트 비용 | 다운로드 완료율 저하 | 기본 모델 축소와 선택 모델 분리와 재개 다운로드 |
| 배포 라이선스 | 출시 지연 또는 배포 중단 | 고지와 재배포 조건 미확정 | 후보 확정 전에 법무 검토와 SBOM 유지 |
| Android 파편화 | 펜과 GPU 동작 편차 | 제조사별 결함 증가 | iPad 검증 후 대상 칩과 기기를 제한한 베타 진행 |
| 기능 범위 증가 | 핵심 품질 미완성 | 문서 검색과 웹 기능 요구가 P0로 이동 | 12주 동안 비목표 범위를 유지하고 후속 실험으로 이동 |

# 14 측정 지표

## 14 1 제품 지표

| 지표 | 정의 | 목표 |
| --- | --- | --- |
| 질문 완료율 | 필기 시작 세션 중 질문 전송까지 끝낸 비율 | 85퍼센트 이상 |
| 무수정 전송률 | 1순위 인식 결과를 수정 없이 전송한 비율 | 70퍼센트 이상 |
| 답변 완료율 | 생성 시작 건 중 오류 없이 완료한 비율 | 97퍼센트 이상 |
| 중앙 응답 체감 | 전송부터 첫 토큰까지 중앙값 | 2초 이하를 목표 |
| 7일 재사용률 | 첫 사용 뒤 7일 안에 다시 질문한 사용자 비율 | 파일럿에서 기준선 수집 |
| 충돌 없는 세션 | 충돌 없이 끝난 세션 비율 | 99점5퍼센트 이상 |

## 14 2 개인정보를 지키는 계측

성과 측정은 질문이나 답변 내용 없이 이벤트 시각과 처리 시간과 오류 코드와 기기 등급과 모델 버전만 사용한다. 사용자 식별자가 없어도 세션 단위 완료율을 계산할 수 있게 임시 무작위 세션 식별자를 사용하고, 앱 종료 뒤 원격 분석용 장기 식별자로 이어 붙이지 않는다. 원격 진단은 명시적 동의가 있는 경우에만 전송한다.

# 15 의사결정 게이트

| 시점 | 결정 | 진행 조건 | 미달 시 행동 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1주차 말 | 로컬 모델 채택 가능성 | 1점7B 또는 4B가 품질과 첫 토큰 목표에 근접 | 모델과 출력 범위 재선정 또는 중단 |
| 3주차 말 | 손글씨 입력 가치 | 오류율 15퍼센트 이하와 사용자 과업 완료 | 인식기 교체 또는 입력 UX 재설계 |
| 8주차 말 | 통합 MVP 준비 | 오프라인 핵심 흐름과 30분 안정성 통과 | 파일럿 연기와 성능 범위 축소 |
| 11주차 말 | 출시 후보 승인 | 중대 결함 0건과 파일럿 목표 충족 | 출시 보류와 결함 수정 |

# 16 착수 전 확정할 사항

다음 항목은 구현을 시작하기 전에 제품 책임자가 확정해야 한다. 답에 따라 지원 기기와 배포 방식과 일정이 달라진다.

첫 출시가 iPad 전용인지 Android 펜 태블릿 동시 출시인지 확정한다.

최초 설치에도 인터넷을 전혀 사용할 수 없어야 하는지, 모델 설치 한 번은 허용하는지 확정한다.

주요 질문 분야가 범용 지식인지 학습인지 사내 문서인지 확정한다.

최소 지원 기기와 허용 가능한 앱 설치 용량을 확정한다.

대화 기록과 원본 손글씨를 기본으로 저장할지 확정한다.

무료 앱인지 유료 앱인지와 모델 파일 재배포 조건을 함께 검토한다.

# 17 첫 두 주 실행 목록

| 순서 | 작업 | 완료 증거 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 대상 iPad 세 대와 Apple Pencil 준비 | 기기 모델과 메모리와 OS 버전 표 |
| 2 | Qwen3 1점7B와 4B Q4 후보 확보와 라이선스 기록 | ModelManifest 초안과 고지 목록 |
| 3 | llama.cpp iOS XCFramework 통합 | 세 기기의 첫 토큰 속도 메모리 열 상태 로그 |
| 4 | PencilKit 획 캡처와 저장 복원 | 실기기 펜 입력 데모 |
| 5 | ML Kit 한국어 영어 인식 연결 | 100개 필기 문장 오류율 표 |
| 6 | 인식 결과 수정 후 로컬 생성까지 연결 | 비행기 모드의 종단 간 데모 |
| 7 | 1주차 의사결정 게이트 회의 | 선택 모델과 지원 기기와 남은 위험 확정 |

# 부록 A 데이터 구조 초안

| 엔터티 | 주요 필드 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Conversation | id title createdAt updatedAt modelId | 한 대화와 사용 모델 |
| Message | id conversationId role text status createdAt | 질문과 답변과 생성 상태 |
| InkDocument | id messageId strokes canvasSize language | 선택적으로 저장하는 원본 획 |
| InkStroke | points timestamps pressure tilt | 하나의 펜 다운부터 펜 업까지의 획 |
| RecognitionResult | candidates selectedIndex editedText latency | 인식 결과와 사용자 수정 |
| ModelManifest | id version format size sha256 license minMemory | 모델 설치와 호환성 정보 |
| AppSettings | language saveInk modelId maxTokens diagnostics | 사용자 설정 |

# 부록 B 기술 근거와 공식 자료

• Apple PencilKit 문서  Apple Pencil과 손가락의 저지연 획 수집과 PKDrawing 저장 기능

• Google ML Kit 디지털 잉크 인식  획 기반 오프라인 인식과 Android 및 iOS 지원

• ML Kit Android 구현 안내  Ink 구성과 언어 모델 다운로드와 인식 흐름

• llama.cpp iOS XCFramework 빌드  iOS 대상과 Metal 사용 구성을 포함한 공식 빌드 스크립트

• Qwen3 1.7B 모델  Apache 2.0 라이선스의 소형 모델 후보

• Qwen3 4B 모델  Apache 2.0 라이선스의 고품질 후보

• Apple 앱 업로드 크기 제한  iOS와 iPadOS 앱 크기와 대용량 자산 배포 고려 사항

• Apple Background Assets 개요  iPadOS 27 이후 Apple 호스팅 자산 팩 배포

• Android 스타일러스 입력 안내  압력 기울기 호버 손바닥 처리 등 Android 펜 입력 범위

기술 문서는 2026년 9월 10일 확인 기준이다. 운영체제와 프레임워크와 스토어 정책은 변경될 수 있으므로 개발 착수와 출시 직전에 다시 확인한다.